SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BUDOWA SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW

W MIEJSCOWOŚCIACH: KWAKOWO I SŁONOWICE

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”

Kobylnica, dnia 17 lipca 2012 r. zatwierdzam niniejszą specyfikację:

………………………………

(Kierownik Zamawiającego)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE

Przeprowadzany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.)

Spis treści

1.	Nazwa oraz adres Zamawiającego	3

2.	Tryb udzielania zamówienia	3

3.	Opis przedmiotu zamówienia	3

4.	Zamówienia częściowe i oferta wariantowa	5

5.	Zamówienia uzupełniające	5

6.	Finansowanie zamówienia	5

7.	Termin wykonania robót	5

8.	Warunki udziału w postępowaniu	5

9.	Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	5

10.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	8

11.	Podwykonawstwo	9

12.	Wadium	9

13.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	9

14.	Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	9

15.	Opis sposobu przygotowania oferty	10

16.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.	10

17.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami	11

18.	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert	11

19.	Termin związania ofertą	11

20.	Opis sposobu obliczenia ceny	12

21.	Kryteria oceny ofert	13

22.	Tryb oceny ofert	13

23.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia	14

24.	Środki ochrony prawnej	15

25.	Wykaz załączników do SIWZ	16

## Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Dane Zamawiającego: 			Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczy Szkół

w Kobylnicy (dalej w skrócie: GZEAGS w Kobylnicy)

Dokładny adres: 76-251 Kobylnica, ul. Główna 63

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.gzeags.tensoft.pl

Adres poczty elektronicznej: gzeags@vp.pl

Nr telefonu: /059/ 841-59-12

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: /059/ 841-59-15

NIP: 839-291-63-69

REGON: 220-000-768

## Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty    5 000 000 euro, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

## Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiot zamówienia obejmuje budowę szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

  - Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

- budowa szkolnego placu zabaw w Kwakowie;

- budowa szkolnego placu zabaw w Słonowicach.

  - Zadania obejmują wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw z montażem urządzeń zabawowych i wyposażenia parkowego (ławki, śmietniki) wraz z ogrodzeniem jak również wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz nasadzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie „Radosna Szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

  - Opis zadania nr 1: budowa szkolnego placu zabaw w Kwakowie:

- teren lokalizacji placu zabaw: centralna część działki nr 128 przy zabudowaniach Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie,

- bilans terenu:

- powierzchnia placu zabaw: 340 m2,

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 168 m2,

- powierzchnia kostki betonowej: 40,70 m2,

- powierzchnia trawników urządzonych: 156 m2;

- wyposażenie placu zabaw:

- stół piknikowy z ławkami – 1 szt.

- ławka stalowo-drewniana – 1 szt.

- kosz stalowy na śmieci – 1 szt.,

- zestaw zabawowy – 1 szt.,

- huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.,

- przelotnia – 1 szt.

- bujak sprężynowy – 1 szt.,

- huśtawka wagowa – 1 szt.,

- tablica informacyjna – 1 szt.

- szczegółowy opis przedmiotu zadania zawiera: projekt budowlano-wykonawczy wraz z rysunkami technicznymi, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), stanowiące odpowiednio załączniki nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, a także stosowany pomocniczo przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 7.4 do SIWZ.

  - Opis zadania nr 2: budowa szkolnego placu zabaw w Słonowicach:

- teren lokalizacji placu zabaw: południowa części działki nr 25/1 przy budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Książąt pomorskich w Słonowicach,

- bilans terenu:

- powierzchnia placu zabaw: 462,50 m2,

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 172,00 m2,

- powierzchnia kostki betonowej: 22,20 m2,

- powierzchnia trawników urządzonych: 274,30 m2;

- wyposażenie placu zabaw:

- ławka stalowo-drewniana – 2 szt.

- kosz stalowy na śmieci – 1 szt.,

- zestaw zabawowy – 1 szt.,

- hustawka wahadlowa podwójna – 1 szt.,

- bujak „koniczynka” – 1 szt.,

- piramida liniowa – 1 szt.,

- huśtawka wagowa – 1 szt.,

- bujak sprężynowy – 1 szt.,

- tablica informacyjna – 1 szt.

- szczegółowy opis przedmiotu zadania zawiera: projekt budowlano-wykonawczy wraz z rysunkami technicznymi, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), stanowiące odpowiednio załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3 do SIWZ, a także stosowany pomocniczo przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8.4 do SIWZ.

  - Ustalenia dodatkowe dotyczące każdego z zadań:

  - sprzęt rekreacyjny stanowiący wyposażenie placu zabaw powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz spełniać wymogi Polskich Norm i warunków bezpieczeństwa określone w innych przepisach. Winien posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa według norm PN-EN 1176-7:2009 potwierdzające, że został wykonany w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi;

  - sprzęt rekreacyjny stanowiący wyposażenie placu zabaw winien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji;

  - zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia; na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności wprowadzonych rozwiązań;

  - zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót; w niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą;

  - zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);

  - wykorzystane w dokumentacji gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu; dopuszcza się zastosowanie zamienników o parametrach nie gorszych niż zaproponowane.

  - Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

45112723-9  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111200-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4  betonowanie

45233200-1  roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5  roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

37535200-9  wyposażenie placów zabaw

## Zamówienia częściowe i oferta wariantowa:

      - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na realizacje jednego bądź dwóch zadań w ramach przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

## Finansowanie zamówienia:

Zamówienie dofinansowane będzie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

## Termin wykonania robót:

7.1. Termin   realizacji   zadania  1  tj.  budowy placu  zabaw  w  Kwakowie:  od  dnia  podpisania umowy  do

13  września 2012r.

7.2. Termin  realizacji   zadania   2 tj.  budowy  placu  zabaw w Słonowicach:  od  dnia podpisania umowy do

13 września 2012r.

## Warunki udziału w postępowaniu:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) obiektu sportowego lub placu zabaw o nawierzchni syntetycznej;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;

(Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom  wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia:

    - w przypadku składania oferty na realizacje jednego zadania warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej  80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych);

    - w przypadku składania oferty na realizacje dwóch zadań warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej  150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  - Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ, a także brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 9 SIWZ.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni spełnić łącznie warunki, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ, przy czym wartość, o którym mowa w pkt. 8.1.4. SIWZ podlega sumowaniu. Warunek określony w pkt. 8.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu do załączone do oferty oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 9 niniejszej specyfikacji

## Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składane są łącznie):

    - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi zostać podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie);

    - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o którym mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (w przypadku wykazania kontraktów zawartych w walucie innej niż PLN, wartość umowy należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych);

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie budową, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.3. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);

    - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 5 do SIWZ);

    - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, o której mowa w pkt. 8.1.4. SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wykazania informacji w walucie innej niż PLN, wysokość posiadanych środków należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wystawienia dokumentu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem).

  - Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o których mowa w pkt. 8.1.4. SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8.5. SIWZ  wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 9.1.5. SIWZ dotyczącej tych podmiotów.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich odrębnie składa wymagany dokument):

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie  rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. od 9.4.2. do 9.4.4. SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis odnośnie terminów stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

## Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.

## Podwykonawstwo:

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty zakres robót, które zamierza powierzyć Podwykonawcom. Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.

## Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Przed zawarciem umowy na realizacje zadania Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wskazana w pkt. 13.3.

  - Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 11 9317 0002 0090 11 24 2000 0010

  - Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia;

- zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt. 13.8.2. zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

## Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego:

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie polskiej PLN.

## Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta powinna być sporządzona formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione"). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. W przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

    - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

    - oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w punkcie 9 SIWZ;

    - uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt. 20.4. SIWZ (w przypadku składania oferty na dwa zadania odrębnie dla każdego z nich),

    - w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;

    - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 10 SIWZ.

- W przypadku załączenia kserokopii wymaganych w SIWZ dokumentów powinny one, pod rygorem nieważności, zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem zapisów SIWZ dotyczących dokumentu pełnomocnictwa, które winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę, na realizacje jednego lub dwóch zadań. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone kryteria oceny.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca może zastrzec jedynie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały i zaadresowanej do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 1 SIWZ, oznaczonej napisem: „Budowa szkolnych placów zabaw” – nie otwierać przed dniem 31.07.2012 r. godz. 915”.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed  upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu, z zastrzeżeniem pkt. 16.3. SIWZ.

- Forma pisemna, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PZP, zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz pełnomocnictwa.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 16.4. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 1 SIWZ.

## Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dyrektor GZEAGS Pan Witold Stech, tel. nr /059/ 841-59-12, w dniach od poniedziałku do piątku godz. 800-1400.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

  - Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2012 r. o godz. 900 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  - Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczy Szkół w Kobylnicy, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 63.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2012 r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego, tj. Kobylnicy, przy ul. Głównej 63 (gabinet Dyrektora – pokój nr 2).

  - Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

## Termin związania ofertą:

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Wykonawca przedstawi cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia w sposób określony w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca składa ofertę na realizację tylko jednego zadania, przy cenie realizacji drugiego zadania stawia znak „------”.

  - Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną za realizację zadania, która nie będzie podlegała negocjacjom.

  - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty uproszczony kosztorys ofertowy (w przypadku składania oferty na realizację dwóch zadań odrębnie dla każdego z nich) sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załączniki do SIWZ.

  - Zasady kalkulacji ceny:

- przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz wyceny dokonał rzetelnie;

- przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia, należy odwołać się do zapisów projektu umowy, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- wskazane w ofercie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, winno zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wyznaczonym w dokumentacji projektowej zakresem. Ponadto winno obejmować również koszty nie wynikające wprost z dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT;

- w ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zadania oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego; jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego;

- wynagrodzenie ryczałtowe winno obejmować również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego przez wykonawcę w złożonej ofercie;

- prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

- cena za realizację zadania musi być podana zgodnie z zapisem punktu 14 SIWZ w PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Kryteria oceny ofert:

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w każdym zadaniu stanowi cena oferty (brutto) – waga kryterium 100%.

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocenie zostanie poddana cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C = CnZ/CbZ x 100

gdzie:

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena brutto badanej oferty

z – numer zadania, którego dotyczą wyliczenia

- Za najkorzystniejszą, w ramach każdego z zadań uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów – 100, wyliczoną wg wyżej wymienionego wzoru.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie na dane zadanie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## Tryb oceny ofert:

  - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek:

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

    - Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmian w jej treści.

    - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Sposób zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

  - Sprawdzanie wiarygodności ofert:

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji;

    - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy;

    - przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy   złożyli  ofertę o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 		ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adres 			Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 			uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

22.5.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 	22.4.1. SIWZ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia:

  - Zamawiający przygotował dwa wzory umowy, stosownie do ilości zadań w ramach przedmiotu zamówienia.

  - Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w danym zadaniu, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6.1 lub 6.2 do SIWZ, w zależności od numeru zadania na realizacje którego składał swoją ofertę.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 23.3., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

- dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

  - Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie:

- terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie ze sztuka budowlaną,

- wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

- konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,

o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów  niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy;

- sposobu spełnienia świadczenia stron na skutek wystąpienia konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczeń stron i zmiany w tym zakresie będą dokonane zgodnie z projektem zamiennym (dokumentacją zamienną);

- osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, przy czym nowo wskazana osoba powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie 8.1.3. niniejszej SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego.

  - W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt. 23.9. SIWZ nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy.

  - Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

## Środki ochrony prawnej:

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty Odwołującego.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (faxem), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.4.1-24.4.2 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt. 24.5.1. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

## Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

| L.p. | Oznaczenie załącznika | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Formularz oferty na wykonanie zamówienia |
| 2 | Załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| 3 | Załącznik nr 3 | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia |
| 6 | Załącznik nr 6.1 | Wzór umowy – zadanie 1 |
|  | Załącznik nr 6.2 | Wzór umowy – zadanie 2 |
| 7 | Załącznik nr 7.1 | Projekt budowlano-wykonawczy z rysunkami technicznymi – zadanie 1 |
|  | Załącznik nr 7.2 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zadanie 1 |
|  | Załącznik nr 7.3 | STWiOR – zadanie 1 |
|  | Załącznik nr 7.4 | Przedmiar robót – zadanie 1 |
| 8 | Załącznik nr 8.1 | Projekt budowlano-wykonawczy z rysunkami technicznymi – zadanie 2 |
|  | Załącznik nr 8.2 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zadanie 2 |
|  | Załącznik nr 8.3 | STWiOR – zadanie 2 |
|  | Załącznik nr 8.4 | Przedmiar robót – zadanie 2 |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.